# PROPOSTA DE PROJETOS DE IMERSÃO

PARCEIRO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM TIC: INSTITUTO DE INFORMÁTICA/UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

NOME DO PROJETO: Mecanismo de Detecção de Golpes e Fraudes Digitais em Redes Sociais e Mensagerias (dIscovery)

EMPRESA PROPONENTE DO PROJETO: dAurora | Anatel

CONTATO NA EMPRESA: Afonso Ueslei da Fonseca E-MAIL afonsoueslei@ufg.br

ENDEREÇO: Alameda Palmeiras, Quadra D, Câmpus Samambaia CEP 74690-900 Goiânia - Goiás - Brasil.

PORTE DA EMPRESA: STARTUP

RAMO DE ATIVIDADE: Instituto de Ciência e Tecnologia

DESCRIÇÃO DO PROJETO PROPOSTO:

O dIscovery é uma solução inicial, modular e de baixa complexidade destinada a detectar padrões básicos de golpes e fraudes digitais disseminados em redes sociais, mensagerias e páginas web (blogs), com foco em conteúdos públicos.

A plataforma permitirá:

- Identificar palavras-chave, padrões textuais e links suspeitos;

- Catalogar tipos comuns de golpes (falsos serviços, links fraudulentos, phishing, promoções inexistentes);

- Classificar conteúdos conforme critérios estabelecidos em um modelo de taxonomia de golpes;

- Gerar alertas, relatórios simples e visualizações para apoiar a atuação da Anatel em educação digital e prevenção a crimes cibernéticos.

- O escopo foi desenhado para ser executável por uma equipe de 5 residentes, com perfil júnior, no prazo típico da imersão (8 a 12 semanas).

DESAFIO: TECNOLÓGICO

O projeto visa desenvolver um protótipo funcional que combine web scraping básico, pré-processamento de texto, classificação via modelos leves de IA e uma interface Web simples.

REQUISITOS FUNCIONAIS:

RF01 – Coleta de Conteúdo

- Sistema capaz de coletar conteúdos públicos via scrapers de redes sociais/web e dados exportados de mensagerias (formato .txt).

RF02 – Taxonomia de Fraudes

- Criação de um catálogo classificatório contendo ao menos 10 tipos de golpes frequentemente utilizados no Brasil.

RF03 – Classificador de Padrões Textuais

- Implementação de um modelo de IA leve (Naive Bayes, Logistic Regression ou BERT-mini) para identificar conteúdos suspeitos.

RF04 – Análise de Links

- Verificação básica de URLs (ex.: reputação, encurtadores suspeitos, domínios não confiáveis).

RF05 – Dashboard de Observação

- Painel com: indicadores de incidência; ranking de possíveis golpes; nuvem de palavras; taxa de acerto do classificador.

RF06 – Emissão de Relatórios

- Geração automática de um relatório simples em PDF contendo: itens detectados; principais ameaças; recomendações.

RF07 – API Interna

- Endpoint básico para consulta de riscos associados a um texto ou link.

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

Desempenho

- Classificação de um item textual em até 2 segundos.

- Dashboard com atualização em tempo inferior a 5 segundos.

Segurança

- Armazenamento local com controle de acesso (senhas e perfis).

- Dados anonimizados conforme boas práticas LGPD (não haverá dados pessoais sensíveis).

Usabilidade

- Interface simples, com navegação intuitiva, adequada para uso por não especialistas.

- Dashboard responsivo (desktop e tablet).

Confiabilidade

- Log de eventos para auditoria interna.

- Taxa mínima de precisão do modelo: ≥ 75% (compatível com projeto formativo).

Escalabilidade

- Arquitetura modular, permitindo posterior ampliação para IA multimodal.

Dependências

- Python 3.10+, FastAPI, Scikit-Learn, Pandas, Jupyter.

- Banco de dados SQLite ou PostgreSQL.

- Ambiente Docker.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

CA01 – Protótipo funcional demonstrado

- O sistema deve coletar, classificar e exibir conteúdos suspeitos de acordo com os requisitos funcionais.

CA02 – Taxonomia implementada

- Catálogo de golpes com ao menos 10 tipos estruturados (phishing, falso empréstimo, falsa central de atendimento, golpe do PIX, falsa promoção, etc.).

CA03 – IA Leve em Operação

- Pelo menos um modelo de machine learning treinado e validado, com métricas apresentadas (acurácia, precisão, recall).

CA04 – Dashboard entregue

- Dashboard contendo gráficos, alertas básicos e histórico de detecções.

CA05 – Relatório Final

- Documento final contendo:

- arquitetura desenvolvida;

- base de dados usada;

- relatório técnico do modelo;

- análise dos golpes detectados;

- sugestões de continuidade para o dAurora.

CA06 – Demonstração Pública (Pitch)

Apresentação de 5–7 minutos demonstrando: problema; solução; funcionalidades; resultados;

próximos passos.